# Cronograma de Actividades del Proyecto de Gestión de Reservas de Hotel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Duración Estimada |
| Fase 1: Análisis de Requerimientos | Reuniones con el cliente | 15/08/2024 | 21/08/2024 | 1 semana |
|  | Definición de requisitos del sistema | 22/08/2024 | 28/08/2024 | 1 semana |
|  | Definición de requisitos no funcionales | 29/08/2024 | 04/09/2024 | 1 semana |
|  | Recolección de información necesaria | 05/09/2024 | 11/09/2024 | 1 semana |
| Fase 2: Diseño del Sistema | Diseño de la arquitectura del sistema | 12/09/2024 | 18/09/2024 | 1 semana |
|  | Elaboración de diagramas de flujo y modelos | 19/09/2024 | 25/09/2024 | 1 semana |
| Fase 3: Desarrollo e Integración | Desarrollo del módulo de reservas | 26/09/2024 | 09/10/2024 | 2 semanas |
|  | Desarrollo del módulo de cancelaciones | 10/10/2024 | 23/10/2024 | 2 semanas |
|  | Desarrollo del módulo para mostrar habitaciones | 24/10/2024 | 06/11/2024 | 2 semanas |
|  | Integración de sistemas externos (facturación y limpieza) | 07/11/2024 | 20/11/2024 | 2 semanas |
| Fase 4: Capacitación y Pruebas | Capacitación del personal en el sistema | 21/11/2024 | 27/11/2024 | 1 semana |
|  | Pruebas del sistema (unitarias y de integración) | 28/11/2024 | 11/12/2024 | 2 semanas |
| Fase 5: Implementación Final | Implementación del sistema en el entorno real | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 1 semana |
|  | Revisión y ajustes post-implementación | 19/12/2024 | 25/12/2024 | 1 semana |